Башkортостан  Республикаhы

Бэлэбей районы муниципаль район

Рассвет ауыл советы ауыл  билэмэhе хакимиэте

452025, Бэлэбэй районы, Алексеевка ауылы, Мэктэп  урамы, 14

ИНН 0209001077

КПП 025501001

Администрация сельского поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

452025, РБ, Белебеевский район, д.Алексеевка, ул.Школьная, д.14

Телефон: 2-93-48.2-93-19

E- mail: rassa@ufamts.ru

КАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июнь 2013 й.                № 58                                   «10»июня 2013г.

О плане мероприятий по подготовке объектов

социально-культурных учреждений и жилищного фонда

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

По согласованию с руководителями социальной сферы и жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Рассветовский  сельсовет к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 2)

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                    Ф.С.Гатауллин

Приложение № 1

к постановлению главы сельского

поселения Рассветовский сельсовет

муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан

от «10» июня 2013 г. № 58

Состав комиссии

по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Рассветовский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Гатауллин Ф.С.                – глава сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Федорова С.Г.                – специалист 2 категории-землеустроитель второй

категории  Администрации сельского поселения

Герасимова А.Г.            – заведующая  МБОУ НОШ д.Алексеевка

(по согласованию)

Мухаметова И.Г.           – заведующая МБДОУ детский сад д.Алексеевка

(по согласованию)

Сергеева Л.А.                – заведующая Алексеевским ФАП

(по согласованию)

Вильданова М.С.         – директор МБУК «Алексеевский  СДК»

Приложение № 2

к постановлению главы сельского

поселения Рассветовский  сельсовет

муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан

от «10» мая 2013 г. № 58

План мероприятий

по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Рассветовский  сельсовет к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в зимних условиях | Не менее 1 раза в месяц | Гатауллин Ф.С. |
| 2. | Разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | Май 2013 года | Руководители учреждений и организаций |
| 3. | Обеспечить своевременное выполнение пунктов мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения к работе в зимних условиях | До 15.09.2013 года | Руководители учреждений и организаций |
| 4. | Заключить договор на очистку дорог в осенне-зимний период | До 15.09.2013 года | Гатауллин Ф.С. |
| 5. | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2013 года | Руководители учреждений |
| 6. | Подготовить к работе в зимних условиях здания и помещения социально-культурных учреждений | До 01.09.2013 года | Руководители учреждений |
| 7. | Подготовить к работе в зимних условиях жилфонд с оформлением паспортов готовности | До 01.09.2013 года | Гатауллин Ф.С. |

Управляющий делами                                                                              Н.А.Вяткина